BIOCONTROL TECHNOLOGIES

DISEÑO EXPERIMENTAL

Evaluación de Agentes de Desarrollo Software Frontend

Claude Code vs. Codex — Aplicativo Comparador PPP

| Proyecto | Comparador PPP — Módulo Biofungicidas |
| --- | --- |
| Responsable | Biocontrol Technologies — I+D |
| Versión | v1.0 |
| Fecha | Mayo 2026 |
| Estado | PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN |

# 1. Contexto y objetivo del experimento

Este documento define el diseño experimental para la evaluación comparativa de Claude Code y Codex como agentes autónomos de desarrollo software frontend, aplicado a la construcción de un aplicativo web real: el Comparador de Productos de Protección de Plantas (PPP) de Biocontrol Technologies.

El experimento sigue la metodología de un ensayo científico controlado: misma especificación funcional, mismo stack tecnológico, mismo entorno de despliegue y misma rúbrica de evaluación para todos los casos. El objetivo es determinar qué configuración de agente —o combinación de agentes— ofrece mejor relación calidad/coste/tiempo para la creación de aplicativos con conexión a base de datos.

## 1.1 Descripción del aplicativo a construir

El Comparador PPP es una aplicación web interna que permite al equipo de I+D, Regulatory y Comercial consultar y comparar parámetros técnicos de productos biofungicidas registrados en múltiples países, exportando los resultados en formatos estructurados.

Funcionalidades principales:

- Consulta directa sobre la base de datos: filtros por microorganismo, país, formulación, titular y estado de validación.

- Comparación lado a lado de 2 a 6 productos seleccionables.

- Exportación en dos formatos: tabla comparativa y ficha explicativa por producto.

- Exportación en dos tipos de archivo: PDF y Excel (.xlsx).

- Acceso restringido a usuarios verificados con tres niveles de rol.

Restricción de diseño:

La imagen de referencia visual adjunta en /docs/EXPORT_REFERENCE.png ilustra el formato de tabla comparativa. El sistema de clasificación por estrellas presente en dicha imagen no debe implementarse. Es referencia exclusiva de formato, estilo y parámetros a comparar.

# 2. Stack tecnológico y entorno de despliegue

El stack es idéntico para los cuatro casos del experimento. Su definición previa es condición necesaria para la comparabilidad de los resultados.

| Capa | Tecnología | Notas |
| --- | --- | --- |
| Servidor | Plesk (Linux) | Servidor existente Biocontrol Technologies |
| Base de datos | MySQL 8.x | Administración vía phpMyAdmin. No expuesto al usuario final. |
| Backend | PHP 8.x (API REST) | Endpoints: GET /products (con filtros), GET /export |
| Frontend | HTML + CSS + JavaScript / React | Los agentes pueden decidir. Se evalúa el resultado. |
| Export PDF | mPDF o TCPDF (PHP) | Tabla comparativa y ficha de producto |
| Export Excel | PhpSpreadsheet (PHP) | Hoja única o por país según filtro |
| Autenticación | Sesiones PHP + tabla users | Sin registro público. Usuarios creados por admin. |

## 2.1 Roles de acceso

| Rol | Permisos |
| --- | --- |
| viewer | Consulta y exportación de datos con estado Confirmado. Sin acceso a notas internas ni historial. |
| regulatory | Todos los datos (incluidos Parcial y Pendiente) + notas internas + alertas de caducidad. |
| admin | Todo lo anterior + gestión de maestros (formulaciones, países, estados) + gestión de usuarios. |

# 3. Estructura del repositorio GitHub

El repositorio es compartido. Cada caso del experimento trabaja en su propia carpeta y rama. Los directorios /data/ y /docs/ son de solo lectura para los agentes.

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| comparador-ppp/ | Raíz del repositorio |
| README.md | Descripción del proyecto y del experimento |
| docker-compose.yml | BD + backend + frontend (referencia de entorno local) |
| /data/ | Fuente de verdad compartida (solo lectura para agentes) |
| FOT_COMPARADOR_PPPv11.csv | Export del Excel v11 — 44 registros, 24 productos |
| schema_mysql.sql | Schema MySQL a generar desde el FOT (o proporcionado) |
| seed_mysql.sql | Seed con los 44 registros del FOT |
| /docs/ | Especificaciones del proyecto (solo lectura para agentes) |
| SPEC_APLICATIVO.md | Especificación funcional completa (fuente de verdad del experimento) |
| STACK.md | Stack, entorno Plesk/MySQL/PHP y requisitos de despliegue |
| EXPORT_REFERENCE.png | Imagen de referencia visual del formato de exportación |
| RUBRICA_EVALUACION.md | Los tres paquetes de evaluación estandarizados |
| /case-A/ | CASO A — Claude Code (solo, gestor) |
| /case-B/ | CASO B — Codex (solo, gestor) |
| /case-C/ | CASO C — Claude Code gestor + Codex revisor |
| /case-D/ | CASO D — Codex gestor + Claude Code revisor |
| /case-X/frontend/ | Código frontend generado por el agente |
| /case-X/backend/ | Código backend (PHP) generado por el agente |
| /case-X/PROMPT_*.md | Prompt(s) exacto(s) utilizados en este caso |
| /case-X/RESULTS_X.md | Log de resultados, decisiones del agente y observaciones |
| /evaluation/ | Resultados del experimento |
| COMPARATIVA_RESULTADOS.md | Tabla comparativa final de los 4 casos |

# 4. Fases del experimento

| Fase | Nombre | Entregables | Prerequisitos |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Preparación | Repositorio GitHub creado. /data/ y /docs/ poblados. Rúbrica cerrada. Stack decidido. | — Ninguno — |
| 1A | Casos independientes | Case-A y Case-B ejecutados. Cada agente entrega frontend + backend + SQL completos. | Fase 0 completada |
| 1B | Casos colaborativos | Case-C: Claude Code construye, Codex revisa. Case-D: Codex construye, Claude Code revisa. | Fase 0 completada (independiente de Fase 1A) |
| 2 | Evaluación | Aplicación de los 3 paquetes de evaluación a los 4 casos. COMPARATIVA_RESULTADOS.md completo. | Fases 1A y 1B completadas |

## 4.1 Protocolo de ejecución por caso

Para cada caso se sigue el siguiente protocolo sin excepciones, garantizando condiciones homogéneas:

- Registrar timestamp de inicio (inicio del primer prompt).

- Proporcionar al agente acceso a /data/ y /docs/ y el prompt correspondiente.

- El agente trabaja de forma autónoma. Se registra cada prompt adicional necesario (iteraciones).

- Cuando el agente declara el trabajo finalizado, registrar timestamp de fin.

- Verificar que el aplicativo arranca y desplegarlo en entorno de pruebas.

- Medir velocidad de carga y peso total de assets (DevTools, red simulada 4G).

- Registrar tokens consumidos desde los logs de la API o interfaz del agente.

- Completar RESULTS_X.md con todas las observaciones.

- Aplicar la rúbrica (Paquete 1) de forma independiente al evaluador.

# 5. Rúbrica de evaluación — 3 paquetes

Los tres paquetes son independientes: el Paquete 1 mide calidad del producto, el Paquete 2 mide coste económico y el Paquete 3 mide coste temporal. Ninguno se pondera con otro; se presentan de forma separada en la comparativa final.

## 5.1 Paquete 1 — Calidad del producto (100 puntos)

| Criterio | Peso | Cómo medirlo |
| --- | --- | --- |
| Completitud funcional | 20% | % de pantallas y features del SPEC_APLICATIVO.md implementadas y funcionando. |
| Calidad del código | 15% | Revisión manual: estructura de archivos, separación de capas (MVC), validación de inputs, ausencia de código muerto. |
| Fidelidad al FOT | 15% | ¿Los datos del CSV se muestran correctamente? ¿Todos los campos presentes? ¿Sin truncados ni errores de encoding? |
| Exportación funcional | 10% | PDF tabla y PDF ficha generan sin errores. Excel descargable y abre correctamente. Filtros aplicados en el export. |
| Compatibilidad BD | 5% | Schema MySQL correcto y ejecutable. Seed completo (44 registros). Queries sin errores en MySQL 8.x. |
| Velocidad de carga / respuesta | 5% | Time to first meaningful paint (vista catálogo completa). Tiempo de respuesta de filtros. Medición: DevTools, red 4G simulada, misma máquina. |
| Peso total del aplicativo | 5% | Suma de assets descargados en carga inicial (HTML + CSS + JS + fuentes + imágenes). Medición: pestaña Network de DevTools, sin caché. |
| UX / fidelidad visual | 5% | Proximidad al formato de la imagen de referencia. Legibilidad de la tabla comparativa. Claridad de filtros y botones de exportación. |
| TOTAL | 80% | Nota: el peso total suma 80 puntos sobre 100. Los 20 puntos restantes corresponden a la subjetividad del evaluador sobre los criterios cualitativos (código y UX). |

## 5.2 Paquete 2 — Coste en tokens (métrica independiente)

| Métrica | Qué registrar y cómo |
| --- | --- |
| Tokens de entrada totales | Suma de todos los tokens de entrada: prompt inicial + contexto acumulado + iteraciones adicionales. |
| Tokens de salida totales | Suma de todos los tokens de salida: código generado + respuestas de texto en toda la sesión. |
| Tokens por feature entregada | (Tokens totales) / (número de features del spec implementadas). Coste unitario por funcionalidad. |
| Coste estimado (€) | Aplicar tarifa vigente de cada modelo en la fecha de ejecución. Claude Code y Codex tienen tarifas distintas — registrar por separado. |
| Casos C y D (colaborativos) | Registrar tokens de cada agente por separado. Presentar: agente gestor / agente revisor / total del caso. |

## 5.3 Paquete 3 — Tiempo de ejecución (métrica independiente)

| Métrica | Qué registrar y cómo |
| --- | --- |
| Tiempo total wall-clock | Desde el timestamp del primer prompt hasta el último commit con el aplicativo funcional y desplegable. |
| Tiempo hasta primer build ejecutable | Primer momento en que el aplicativo arranca sin errores críticos (aunque funcionalidades estén incompletas). |
| Número de iteraciones | Prompts adicionales al inicial necesarios para corregir errores, aclarar requisitos o desbloquear al agente. |
| Tiempo de handoff (solo C y D) | Tiempo transcurrido desde que el agente gestor finaliza hasta que el agente revisor entrega la versión mejorada. |

# 6. Casos experimentales y prompts

Los cuatro casos comparten la misma información de partida. La única variable entre ellos es el agente (o combinación de agentes) y el rol asignado. Los prompts de los Casos A y B son funcionalmente idénticos; los Casos C y D añaden instrucciones de colaboración.

## 6.0 Bloque de contexto común (incluido en todos los prompts)

Este fragmento se inserta al inicio de cada prompt para garantizar que todos los agentes parten del mismo contexto:

BLOQUE DE CONTEXTO COMÚN

ENTORNO DE DESPLIEGUE: - Servidor: Plesk (Linux) - Base de datos: MySQL 8.x — accesible vía phpMyAdmin (solo admin) - Backend: PHP 8.x — API REST en /api/ - Export PDF: mPDF o TCPDF - Export Excel: PhpSpreadsheet - Auth: sesiones PHP + tabla users (roles: viewer / regulatory / admin) - Sin registro público — usuarios creados por admin FUENTES DE VERDAD: - /data/FOT_COMPARADOR_PPPv11.csv — 44 registros, 24 productos, 16 países - /docs/SPEC_APLICATIVO.md — especificación funcional completa - /docs/EXPORT_REFERENCE.png — referencia visual del formato de exportación - /docs/STACK.md — stack y requisitos de despliegue LEE TODOS LOS ARCHIVOS ANTERIORES ANTES DE ESCRIBIR NINGÚN CÓDIGO.

## 6.1 Caso A — Claude Code (agente único)

Claude Code actúa como único desarrollador del proyecto desde cero hasta el deploy.

PROMPT CASO A — Claude Code (solo)

[BLOQUE DE CONTEXTO COMÚN] Eres el único desarrollador de este proyecto. Tu misión es construir el aplicativo Comparador PPP completo, desplegable en Plesk. ENTREGABLES REQUERIDOS (en orden de prioridad): 1. schema_mysql.sql — schema MySQL compatible con el FOT 2. seed_mysql.sql — seed con los 44 registros del CSV 3. Backend PHP: GET /api/products (filtros: país, microorganismo, formulación, titular, estado) + GET /api/export (PDF + Excel) 4. Frontend: a. Vista catálogo con filtros activos b. Vista comparación lado a lado (2–6 productos seleccionables) c. Motor de exportación: tabla comparativa y ficha de producto en PDF y Excel 5. Sistema de autenticación con los 3 roles definidos 6. INSTALL.md — instrucciones exactas de despliegue en Plesk RESTRICCIONES: - Sin sistema de estrellas en la interfaz - Parámetros a comparar: microorganismo y cepa, formulación, concentración, dosis, almacenamiento, titular, país - Interfaz disponible en ES, EN y CA Documenta las decisiones de diseño en /case-A/RESULTS_A.md. Trabaja de forma autónoma hasta completar todos los entregables.

## 6.2 Caso B — Codex (agente único)

Prompt funcionalmente idéntico al Caso A. Solo cambia el directorio de trabajo (/case-B/) y las referencias a RESULTS_B.md. Se garantiza así la comparabilidad directa entre los dos agentes en condiciones equivalentes.

## 6.3 Caso C — Claude Code gestor + Codex revisor

Dos prompts secuenciales. Claude Code construye el proyecto; Codex recibe el proyecto generado y ejecuta mejoras.

PROMPT CASO C — Claude Code (gestor)

[BLOQUE DE CONTEXTO COMÚN] Eres el arquitecto y desarrollador principal. Construye el aplicativo completo siguiendo la especificación (mismos entregables que Caso A). NOTA ADICIONAL: Tu código será revisado por un segundo agente (Codex) que optimizará compatibilidad y realizará refactoring. Por ello: - Escribe código modular con interfaces claras entre capas - Comenta las decisiones de diseño no evidentes - Documenta en /case-C/RESULTS_C.md: · Decisiones tomadas y su justificación · Áreas donde anticipas mejoras o revisiones necesarias · Dependencias entre módulos que el revisor debe conocer

PROMPT CASO C — Codex (revisor)

[BLOQUE DE CONTEXTO COMÚN] Recibes un proyecto ya generado por Claude Code en /case-C/. Tu misión es revisarlo y mejorarlo — NO reescribirlo desde cero. ANTES DE MODIFICAR NADA: 1. Lee /case-C/RESULTS_C.md (decisiones del agente anterior) 2. Lee /docs/SPEC_APLICATIVO.md (funcionalidades requeridas) 3. Audita el código: compatibilidad, tipado, queries, reutilización TUS TAREAS (en orden): 1. Corregir errores que impidan la ejecución 2. Mejorar compatibilidad frontend ↔ backend (contratos de API) 3. Refactorizar para maximizar reutilización de componentes 4. Completar funcionalidades faltantes según el spec Documenta todos los cambios en /case-C/RESULTS_C.md (sección 'Revisión Codex'), indicando qué cambiaste y por qué.

## 6.4 Caso D — Codex gestor + Claude Code revisor

Inversión de roles respecto al Caso C. Codex construye el proyecto desde cero y Claude Code actúa como revisor. Los prompts son simétricamente equivalentes a los del Caso C, con roles y directorios intercambiados (/case-D/, RESULTS_D.md).

# 7. Tabla comparativa de resultados

Una vez completados los 4 casos, los resultados se consolidan en la siguiente tabla. Esta es la plantilla que se rellenará en /evaluation/COMPARATIVA_RESULTADOS.md.

| Métrica | CASO A Claude solo | CASO B Codex solo | CASO C Claude+Codex | CASO D Codex+Claude |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1: Completitud funcional (/20) | — | — | — | — |
| P1: Calidad del código (/15) | — | — | — | — |
| P1: Fidelidad al FOT (/15) | — | — | — | — |
| P1: Exportación funcional (/10) | — | — | — | — |
| P1: Compatibilidad BD (/5) | — | — | — | — |
| P1: Velocidad carga (/5) | — | — | — | — |
| P1: Peso del aplicativo (/5) | — | — | — | — |
| P1: UX / fidelidad visual (/5) | — | — | — | — |
| TOTAL P1 (/100) | — | — | — | — |
| P2: Tokens entrada | — | — | — | — |
| P2: Tokens salida | — | — | — | — |
| P2: Coste total (€) | — | — | — | — |
| P2: Tokens / feature | — | — | — | — |
| P3: Tiempo total | — | — | — | — |
| P3: Tiempo 1er build | — | — | — | — |
| P3: Nº iteraciones | — | — | — | — |

# 8. Pendientes previos al inicio del experimento

Los siguientes elementos deben estar resueltos antes de ejecutar ningún caso. Están ordenados por bloqueo:

| # | Pendiente | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Crear repositorio GitHub con la estructura de /docs/ | Desarrollo | Pendiente |
| P2 | Exportar FOT v11 a CSV limpio y subir a /data/ | I+D / Regulatory | Pendiente |
| P3 | Redactar SPEC_APLICATIVO.md completo y sin ambigüedades | I+D + Desarrollo | Pendiente |
| P4 | Confirmar acceso al servidor Plesk y credenciales MySQL de prueba | Desarrollo / IT | Pendiente |
| P5 | Definir entorno de ejecución de Codex (API/CLI OpenAI — versión exacta) | Desarrollo | Pendiente |
| P6 | Cerrar rúbrica: confirmación de los criterios y pesos del Paquete 1 | I+D + Desarrollo | En revisión |

# 9. Changelog del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Mayo 2026 | Biocontrol Technologies — I+D | Creación del documento. Diseño experimental completo para evaluación Claude Code vs. Codex. |

Biocontrol Technologies · I+D y Desarrollo · Documento interno — v1.0 · Mayo 2026